ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «ОХТА ПАРК»,

УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.02.2018 № 56-Р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 3

Основная часть

Положение об очередности планируемого развития территории

| РАЗРАБОТЧИК: | Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМИР» |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | Акционерное общество «Компания «Колос» |
| ИНВЕСТОР: | Акционерное общество «Компания «Колос» |

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «ОХТА ПАРК»,

УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.02.2018 № 56-Р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том 1

Основная часть

Положение об очередности планируемого развития территории

Генеральный директор

ООО «АВТОМИР»								       Двас Д.В.

Оглавление

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и этапы проектирования, строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры	4

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и этапы проектирования, строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица 1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и этапы проектирования, строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Обозначение зоны планируемого размещения | Этапы и максимальные сроки проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гостиницы и прочие объекты обслуживания |  |  |
| 1.1. | Гостиница (туристическая) | ПР-1 | 1 1 квартал 2030 года |
| 1.2. | Гостиница (туристическая) | ПР-2 | 1 1 квартал 2030 года |
| 1.3. | Гостиница (туристическая) | ПР-3 | 1 1 квартал 2030 года |
| 1.4. | Гостиница (туристическая) | ПР-4 | 1 1 квартал 2030 года |
| 2. | Клубы, центры культуры и искусств и прочие объекты обслуживания |  |  |
| 2.1. | Многофункциональное здание | ПР-10 | 2 1 квартал 2035 года |
| 2.2. | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | ПР-9 | 3 1 квартал 2040 года |
| 2.3. | Здание с помещениями для размещения инфраструктуры и объектов, необходимых для удовлетворения духовных и иных потребностей туристов для содействия поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию физических сил и здоровья | ПР-7 | 3 1 квартал 2040 года |
| 3. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 3.1. | Мойка автомобильного транспорта | ПР-21 | 1 1 квартал 2030 года |
| 4. | Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 4.1. | Котельная | ПР-16 | 2 1 квартал 2035 года |
| 4.2. | Трансформаторная подстанция | ПР-9 | 2 1 квартал 2035 года |